Договор №

«____» ____________. 2017 г.

Индивидуальный Предприниматель  Захаров Дмитрий Валерьевич, действующий на основании свидетельства серии 53, № 051764  в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

«Заказчик»  поручает, а «Подрядчик» берет на себя обязательства по изготовлению строительных конструкций и сооружений - дом,  выполненных  в соответствии с  техническим  описанием, планами, эскизами и конструктивными особенностями, указанными в Приложениях № 1, 2. Строительные работы выполняются на участке «Заказчика»: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1 Работы выполняются из материалов «Подрядчика».

1.2 Срок начала выполнения работ «Подрядчиком» - с момента завоза материала и бригады на участок «Заказчика».

1.3 Продолжительность выполнения работ составляет от 10 до 30 календарных дней. В случае неблагоприятных погодных условий (осадки, сильный ветер) срок автоматически увеличивается на период неблагоприятных погодных условий.

1.4 «Подрядчик» обязуется  сдать работу по акту  выполненных работ, подписанному сторонами.

1.5 «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполнение работы по Договору, согласно п.2 настоящего Договора.

1.6 Эскизные чертежи, подписанные «Подрядчиком» и «Заказчиком», являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.7 В случае отсутствия у «Подрядчика» эскизных чертежей, подписанных «Заказчиком» (по вине «Заказчика»), «Подрядчик» вправе приостановить работы по данному договору с отнесением убытков на счет «Заказчика».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

Общая стоимость выполняемых работ (с учетом материалов) устанавливается в рублях и составляет:____________________________________________________________

2.1. Договорная стоимость остается неизменной в течение действия настоящего Договора.

2.2. Сдача работ оформляется двусторонним актом, подписанным ответственными исполнителями «Заказчика» и «Подрядчика».

2.3. Заказчик производит оплату поэтапно:

- в день поставки комплектующих материалов и заезда бригады на место проведения работ после выгрузки материалов - 70% от общей стоимости выполняемых работ:_______________________________________________________________________

- в день подписания обеими сторонами Акта приема-сдачи работ (после подписания Акта) - 30% от общей стоимости выполняемых работ:____________________________________________________________________

2.4. Оплата 70% и 30% от общей стоимости производится в месте проведения работ по настоящему договору лицу, имеющему квитанцию на получение денежных средств.

«Подрядчик»__________                                                                 «Заказчик»__________

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ИХ СТОИМОСТЬ.

Дополнительные услуги «Подрядчика» по просьбе «Заказчика», не указанные в Договоре, оплачиваются в день подписания Акта приема-сдачи работ (после подписания) совместно с оплатой 30% от общей стоимости, согласно п.2.3. настоящего Договора.

«Заказчик» дополнительно оплачивает следующие виды работ:

- транспортные услуги при привлечении посторонних лиц (фирм) в случае невыполнения обеспечения подъезда и выезда к месту строительства тяжелой грузовой техники, указанного в п.4.2;

- простой работы по вине «Заказчика» - 1500 рублей в сутки на одного человека бригады «Подрядчика»;

- изменение конструкций (параметров) фундамента, не указанных в Договоре (дополнительный комплект блоков, увеличение сечения ленты, изменение глубины заложения фундамента, увеличение объема бетонных работ, вследствие перепада высот на участке, принципиальное изменение конструкции;

- расчистка подъездных путей к участку «Заказчика»;

- переноска строительных материалов к месту строительства на расстояние свыше 30 метров (расстояние измеряется от машины со стройматериалами до центральной точки строящегося объекта) - 400 рублей за 1 метр, превышающий расстояния в 30 метров;

- разборка существующих сооружений «Заказчика», препятствующих выполнению строительных работ (по согласованию с «Заказчиком»);

- корчевка пней, удаление деревьев (по согласованию с «Заказчиком»);

- ремонт существующих фундаментов.

Стоимость вышеперечисленных работ определяется «Подрядчиком» после осмотра участка «Заказчика» и согласовывается с последним.

При выявлении дополнительных объемов работ сроки их выполнения - по соглашению сторон на основании согласованных расценок и акта дополнительных работ.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. «Заказчик» имеет право:

- осуществлять надзор за ходом и качеством проведения работ как лично, так и через своего уполномоченного представителя;

- приостанавливать работы при обнаружении отклонений от договорных условий с обязательным немедленным извещением об этом «Подрядчика». В случае необоснованности, согласно техническим условиям Договора, приостановления работ «Заказчиком», «Подрядчик» вправе пролонгировать в одностороннем порядке срок Договора и потребовать возмещение ущерба в результате вынужденного простоя;

- принимать в процессе производства работ выполнение ответственных конструкций и скрытые работы, оговоренные заранее с прорабом «Подрядчика»;

- привлекать для производства строительных или инженерных работ на объекте, не связанных с работами по настоящему Договору (по согласованию с «Подрядчиком»), другие строительные организации при условии, если выполнение ими работ не создаст препятствий для нормальной работы «Подрядчика».

«Подрядчик» _________                                                                        «Заказчик»__________

4.2.      «Заказчик» обязуется:

- предоставить место на участке строительства для установки бытовки «Подрядчика» - для проживания бригады;

- обеспечить «Подрядчику» беспрепятственный доступ к объекту строительства в течение всего периода строительства;

- обеспечить «Подрядчика» эл/энергией или оплатить эл/генератор «Подрядчика» (10 тысяч руб. за период строительства плюс стоимость горючего) и водой для питья и приготовления пищи;

- обеспечить подъезд и выезд к месту строительства, определить границы своего участка, местонахождения будущего строения, составить чертеж, на котором указана привязка будущего строения к местности;

- производить приемку выполненных этапов работ в ходе строительства (при наличии возможности). В случае неподписания Акта приема-сдачи по окончании строительства, в 2-х дневный срок в письменном виде (допускается по электронной почте) предоставить «Подрядчику» причины отказа от приемки работ с перечислением претензий. В противном случае работы считаются выполненными, принимаются в полном объеме и подлежат оплате.

- информировать «Подрядчика» в письменном виде (допускается по электронной почте) об обнаружении им отклонений от условий Договора при производстве работ, ухудшающих качество, или иных недостатков;

- своевременно производить приемку скрытых работ, оговоренных заранее. В случае неявки в оговоренный срок вскрытие скрытых работ (по требованию «Заказчика») осуществляется за счет «Заказчика»;

- нести ответственность за наличие у него документов, подтверждающих право собственности на землю;

- при условии платного въезда техники «Подрядчика» на участок «Заказчика» оплачивает въезд Заказчик.

4.3. «Подрядчик» имеет право:

- по согласованию с «Заказчиком» заменять используемые в строительстве материалы на аналогичные по свойствам и качеству;

- предлагать «Заказчику» присутствовать при выборе стройматериалов, если таковые не упоминаются в  :

- обеспечить всеми необходимыми для строительства материалами и инструментом;

- обеспечить питание рабочим;

- обеспечить сохранность имущества «Заказчика»;

- информировать «Заказчика» о времени приемки работ по этапам, осуществлять совместную сдачу-приемку работ, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ;

- выполнить все оговоренные по Договору работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1. На построенный дом «Подрядчиком» дается гарантия один год со дня подписания акта сдачи-приемки объекта:

- на целостность конструкции;

- на протекание кровли.

5.2. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы, приобретенные «Заказчиком».

«Подрядчик»_____________                                                             «Заказчик»____________

Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами, либо «Заказчиком» вследствие какого-либо воздействия (механическое, химическое и пр.).

Гарантийные обязательства утрачивают силу, если «Заказчик» в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию сооружения.

Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у «Заказчика» копии данного договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

6.1.      «Подрядчиком» не выполняются электро-, сантехнические, малярные и другие виды работ, не предусмотренные настоящим договором (за исключением работ по взаимной договоренности между «Заказчиком» и «Подрядчиком»).

6.2.      «Подрядчик» вывозит с участка «Заказчика» строительные материалы, оставшиеся после строительства.

6.3.      «Подрядчик» не вывозит с участка «Заказчика» строительный мусор и грунт, оставшийся после строительства.

6.4.      Электроэнергия, необходимая для выполнения строительных работ и проживания рабочих, оплачивается «Заказчиком».

6.5.      Согласованные с «Заказчиком» в эскизном проекте и описании размеры и конструктивные решения являются обязательными для «Подрядчика», независимо от имеющихся отступлений от СНиПов и ГОСТов, и не могут служить причиной отказа от приемки выполнения работ.

6.6.      «Подрядчик» не выполняет работы по согласованию проекта (архитектурное решение, размещение строения на участке и т.д.) с местными административными органами и не несет за это ответственности.

6.7.      «Подрядчиком» не выполняются работы по планировке участка «Заказчика».

6.8       Изменения, внесенные «Заказчиком» в процессе строительства (не указанные в настоящем Договоре), должны быть согласованы с «Подрядчикам» и утверждены обеими сторонами в письменной форме. В данном документе оговариваются дополнительные затраты «Подрядчика» и устанавливается новый срок окончания работ по данному договору. Простой бригады по вине «Заказчика», оплачивается «Заказчиком» из расчета 1500 рублей в сутки на одного человека бригады. Допускается изменения в процессе строительства производить по устной договоренности  с «Подрядчиком», стоимость, порядок и срок оплаты вышеуказанных изменений в этом случае согласовываются с «Подрядчиком».

6.9       «Заказчик» не вправе вмешиваться в деятельность «Подрядчика», согласно п.1 ст. 175 ГК РФ, и вступать в отношения с работниками без согласования с «Подрядчиком», в т.ч. подразумевающие привлечение работников «Заказчиком» для выполнения каких-либо работ вне настоящего Договора.

6.10     Устные соглашения между «Заказчиком» и «Подрядчиком» по изменениям и дополнениям к настоящему Договору не имеют юридической силы.

6.11     В случае, если по прибытии бригады с материалами «Подрядчика» к участку «Заказчика» последний отказывается от проведения работ, «Заказчик» обязан выплатить «Подрядчику» дорожно-транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, а также расходы по простою бригады из расчета 1500 рублей в сутки на одного человека.

«Подрядчик»____________                                                              «Заказчик»____________

6.12     Примечание:

В целях повышения эксплуатационных характеристик строения,

увеличения его сроков службы рекомендуется:

- покрасить дом снаружи влагозащитным составом (выполняется при температуре окружающей среды не ниже +5 градусов С) в течение сорока восьми часов после сдачи объекта;

- через один год выполнить стяжку полов.

После сдачи объекта в эксплуатацию:

- обработать лакокрасочными покрытиями все окна и входные двери;

- провести обработку влагозащитным составом нижнего обвязочного ряда бруса.

Вследствие использования в строительстве стенового материала атмосферной сушки, внутри построенного сооружения наблюдается повышенная влажность воздуха. Во избежание порчи отделочных материалов (половая доска, вагонка, столярные изделия) рекомендуется в течение первого месяца (как минимум) после постройки объекта обеспечить в нем необходимую естественную вентиляцию - держать все двери и окна в открытом состоянии.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. «Подрядчик» несет полную ответственность за сохранность строительных материалов и инструмента при транспортировке к месту строительства, а также в период строительства на участке «Заказчика».

7.2. Если сроки начала выполнения работ, в силу каких-либо причин, сдвигаются позже 14-ти дней от дня, следующего за датой подписания договора (п. 1.2.), то они могут быть пролонгированы подписанием «акта о переносе сроков начала работ» обеими сторонами. В противном случае «Подрядчик» не несет никакой ответственности за нарушение сроков начала выполнения работ и считается, что «Заказчик» в устной форме назначил дату, превышающую данные сроки.

7.3. За нарушение сроков выполнения работ «Подрядчик» несет ответственность за убытки, причиненные просрочкой, путем выплаты «Заказчику» пени за каждый просроченный день в размере 0,1% от общей стоимости работ.

7.4. За нарушение сроков оплаты поэтапных работ, согласно п.3, «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» за каждый просроченный день пени в размере 0,1% от общей стоимости работ.

7.5. «Подрядчик» вправе приостановить работы по данному Договору с отнесением убытков по вине «Заказчика» при задержке оплаты «Заказчиком» 70% стоимости работ (п.2.3). Простой оплачивается «Заказчиком» из расчета 1500 рублей в сутки на одного человека бригады. Оплата пени не снимает обязанностей сторон по завершению работ и соответственно их полной оплаты.

7.6. В случае изменения «Заказчиком» согласованного проекта в процессе строительства. «Подрядчик» вправе остановить работы и продолжить их только после заключения дополнительного договора с «Заказчиком», в котором будет урегулирована и произведена дополнительная оплата, связанная с изменением проекта и понесенными «Подрядчиком» расходами.

7.7. Строение должно быть выкрашено влагозащитным составом в течение двух суток после сдачи объекта, в противном случае «Подрядчик» не несет ответственности за внешний вид материала, т.к. вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, град, повышенная влажность) брус может покрыться синевой.

«Подрядчик»___________                                                                 «Заказчик»___________

8. ФОРС-МАЖОР.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное выполнение обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим Договором, если такое невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения настоящего Договора. Такими обстоятельствами являются:

-           пожар вследствие природных катаклизмов, либо по вине «Заказчика»;

-           наводнение, землетрясение и пр. природные катаклизмы;

-           военные действия, забастовки;

-           принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение сторонами своих обязательств.

Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору в результате форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить другую сторону в течение 3 дней с момента их возникновения.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут «Заказчиком» или «Подрядчиком» путем направления уведомления другой стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

9.1. Разногласия, возникшие в связи с настоящим Договором, разрешаются путем переговоров.

9.2.  В случае, если согласия достичь не удается, то все споры и разногласия по настоящему Договору решаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

10.2  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у «Заказчика», второй у «Подрядчика».

10.3. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- приложение 1. Поэтажная планировка изделия;

- приложение 2. Описание технических характеристик изделия.

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

«Подрядчик»____________                                                             «Заказчик»____________

11. Адреса, Реквизиты и подписи сторон.

ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный предприниматель

Захаров Дмитрий Валерьевич.

ИНН 531300896569
ОГРНИП 31653210060280

Новгородская обл. г. Пестово

ул. Чернышевского.д22

Подпись:   ________________________

(м.п.)

ЗАКАЗЧИК:

________________________________________________

Ф.И.О.

Адрес проживания: г__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспортные данные: серия:__________ № _____________ Выдан: ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон:        +7-9___,_____,___,___ ( ______________ )

+7 -

дата « _____ » ________________. 2017 г.

«Подрядчик»____________                                                         «Заказчик»____________

Технические условия проведения строительных работ.

-Тип фундамента:_____________________________________________________________.                       (За фундамент, изготовленный «Заказчиком» (уровень, размеры, качество), «Подрядчик» ответственности не несет). Между фундаментом и основанием прокладывается изоляция ( руберойд).

Дом__________________________________________________________________________ Работы  выполняются согласно прилагаемым чертежам по существующей технологии «Подрядчика»;

-   Рубка углов выполняется_______________________________________________

-   Брус и весь материал изготовлен из хвойных пород древесины (сосна, ель).

-   В брусе допускаются продольные несквозные трещины.

-   Допуск на геометрические параметры бруса +/- 10 мм ( по ширине и высоте).

-   Допуск на геометрические параметры сруба +/- 50 мм по длине с каждой стороны.

-    Венцы собираются на ___________________________________________________

-    Джутовое льноволокно прокладывается в пазах бруса и пристреливается степплером, не конопатится.

-    Материал капитальных стен первого этажа и внутренних перегородок - естественной влажности:

-    Капитальные стены: брус, строганный профилированный, шпунтованный, размер (ширина х высота): _________ х__________ мм.  «Прямой»  «Овал»

-    Перегородки:

первого этажа – из бруса  ______ (ширина) х _____________ (высота) мм.

второго этажа – _______________________________________________________

-    Фронтоны:_____________________________________________________________

-    Вагонка - принудительной сушки.

-     Толщина вагонки: 16-18 мм (вагонка шпунтованная). Количество сучков не нормируется (допускаются выпадающие сучки).

-    Черновой пол - из обрезной доски толщиной 100-20 мм.

-     Толщина половой доски - 36 мм  (доска шпунтованная).

-    Обработка огне-, био- , и другими составоми,____________________________

-    Допускается стыковка бруса по всему периметру стен и перегородок объекта, вагонки на фронтонах и по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении. Половой доски - в каждой комнате.

Силовые конструкции:

-     Обвязка нижнего ряда: брус_________ х___________ мм –

-      Лаги выполняются из бруса 150х100 мм с шагом не более 800 мм.

-       Стропила выполняются из бруса 40х150 мм. С шагом не более 1000мм.

-      Каркасы фронтонов выполняются из доски 40х150 мм. Каркасы перегородок второго этажа выполняются из доски 40х100 мм.

-         Строительный материал естественной влажности.

Высота потолка

-           1 этаж составляет: ______ см ( +/- 5 см)

-           2 этаж составляет: _______ см ( +/- 5 см).

«Подрядчик»___________                                                             «Заказчик»______________

Утеплитель

-           Минеральная вата URSA или ISOVER.                                                                                                                                           -         Утепляются

- пол 1-го этажа:_______ мм.

- потолок 1-го этажа: ______ мм.

- второй этаж (мансарда): полностью (включая фронтоны): __________ мм.

Внутренняя отделка:

-         Сруб и капитальные стены снаружи и изнутри вагонкой не обшиваются.

-         Полы не циклюются.

-         Подоконники ________________________________

-     Половая доска настилается методом «под рейку», (крепится каждая пятая доска), количество сучков не нормируется (допускаются выпадающие сучки).

-      Вагонкой принудительной сушки обшиваются: потолок первого этажа, мансардный этаж полностью (изнутри).

-         Вагонкой принудительной сушки обшиваются фронтоны снаружи.

-         На стыки углов стен, потолка и пола прибивается хвойный плинтус.

-        Вагонка пробивается оцинкованными гвоздями не в шпунт. «Подрядчик» оставляет за собой право обшивать вагонкой мансарду либо горизонтально, либо вертикально.

-     Возможно использование вагонки различных типоразмеров в отдельно взятых помещениях.

-           Наличник - из хвойных пород древесины  (вагонка).

-           Выполняются деревянные ступени. При входе в дом.

-           Устанавливается лестница на второй этаж. С точеными балясинами и перилами.

-           Оконные рамы: деревянные с двойным остеклением:_________________________ _____________________________________________________________________________

-           Входная дверь: Металлическая - ______ шт.

-           Двери: _____________________________________ шт. - филёнка,

Двери и окна предварительно осматриваются «Заказчиком» на наличие дефектов и комплектности.  Ручки на деревянные двери и окна не устанавливаются.

Крыша:

-          _______________________, высота в коньке ____________ м кровельный материал – ___________________, цвет - ________________

-           Подкровельная изоляция.

-           Обрешетка: несплошная, из обрезной доски толщиной 20-25 мм с шагом 200 мм.

Примечание:

-      Зазор между верхним торцом стены и дверной (оконной) коробкой составляет 50 мм.

-      Отклонение брусовой стены от вертикали - не более 2%.

-     Через 1-1,5 года сруб необходимо проконопатить, т.к.,  вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов, сруб за 0.8-1 год после возведения дает усадку. Усушка древесины, как правило, происходит неравномерно, вследствие чего в срубе могут образоваться щели между венцами (не более 3-5 мм).

-           Ширина и высота бруса могут отличаться от указанных на 10 мм в меньшую сторону за счет профилирования.

«Подрядчик»____________                                                                 «Заказчик»____________